Gnojnik, dnia 11 maja 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Trzeciego Wieku „GLOBUS” w Gnojniku zaprasza do składania ofert w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa 
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) na: „Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie”. Operacja z zakresu: budowy i przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe: Uniwersytet Trzeciego Wieku „GLOBUS” 
w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363 e-mail: halinakrakowska777@gmail.com adres strony internetowej: Brak. Adres strony internetowej, na której umieszczone jest zapytanie ofertowe www.portalogloszen.arimr.gov.pl,  www.gnojnik.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałki 7:30-16:30; od wtorku do czwartku 7:30-15:30;  
w piątki od godziny 7:30 do14:30 z wyjątkiem dni świątecznych. Telefon 14 686 96 00,
 fax. 14 6869600 w.10.

- Opis przedmiotu zamówienia:

## Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis:

Temat: Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie. Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.33.00.00-9 - Instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.42.10.00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.43.21.00-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45.44.21.00-8 - Roboty malarskie 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne IA04-8 Zewnętrzne 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Opis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie i modernizacji budynku oraz zagospodarowaniu działki poprzez montaż obiektów małej architektury. Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z Zamawiającym. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych 
od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa 
w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
 Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia 
od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną  co najmniej  100 000,00 zł.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: a) tj .

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące: remont, budowę, przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej na kwotę minimum 60 tys. zł. oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące: zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
wraz z montażem małej architektury (place zabaw, siłownie zewnętrzne, itp.) na kwotę minimum 
40 tys. zł. wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych zadań.

2.  dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

1) jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane 
do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

2) osobą pełniącą funkcję kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan, gaz, C.O. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej - wod-kan, gaz, C.O. .

Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów ofert.

- Cena oferty brutto: 90,00%

- Okres Gwarancji: 10,00%

- Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:

- Wg kryterium ceny:

- Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

- gdzie:

- - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- - Cof -  cena podana w ofercie

- 2 ) Wg kryterium gwarancji:

- W kryterium „Gwarancja” na wykonane roboty budowlane oceniana będzie długość okresu gwarancji liczona w miesiącach ponad minimum określone na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy (minimum) oferta w tym kryterium otrzyma 0 pkt. Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy.

- Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane należy wpisać w Formularzu oferty.

- Za uzyskane 100 % w przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Oferta 
o najdłuższym okresie gwarancji otrzyma 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Maksymalnie przedłużyć okres gwarancji można o dodatkowe 24 miesiące, czyli wykonawca może zaoferować łącznie maksymalnie 84 - miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji ponad 84 miesięcy nie będzie punktowany tj. Zamawiający oceni ofertę tak jak dla Wykonawcy który zaoferował dodatkowo 24 miesiące gwarancji. Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji dodatkowej dłuższy niż 24 miesiące i taki okres gwarancji zostanie przyjęty natomiast jak podano powyżej punktacja będzie przyznana za dodatkowe 24 miesiące.

- Liczba punktów = ( Gmax/Gof ) * 100 * waga

- gdzie:

- - Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ofert – punktowany maksymalnie okres 24 dodatkowych miesięcy gwarancji

- Gof -  okres gwarancji podany w ofercie

W przypadku błędnego wypełnienia oferty w niniejszym kryterium (niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego np. brak wskazania okresu gwarancji i rękojmi, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a jako deklarowany okres gwarancji i rękojmi zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

- Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje w ofercie mniej niż 60 miesięcy okresu gwarancji, oferta zostanie odrzucona.

Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość  punktów.

- Termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy - przesłać pocztą, pocztą kurierską lub złożyć w siedzibie
Uniwersytetu Trzeciego Wielu „Globus” w Gnojniku, Gnojnik 363 32-864 Gnojnik,  
pok. 6 - Sekretariat w terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 09:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wielu „Globus” 
w Gnojniku   Gnojnik 363 32-864 Gnojnik  w dniu  28.05.2018 r. godz. 09:15 (pokój nr 17 sala narad, II piętro).

3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej lub za pomocą faxu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane: Uniwersytet Trzeciego Wieku „GLOBUS” w Gnojniku  oraz opisanej: „Oferta na: Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie NIE OTWIERAĆ przed: 
2018-05-28 godz. 09:15

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (powiązania kapitałowo-osobowe)

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43 a ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich.

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo 
lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 
że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.

- Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie do dnia: 15 listopada 2018 r.

- Warunki zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

- Terminu realizacji przedmiotu umowy:

  - wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, niepozwalających 
na prowadzenie, i/lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie,

  - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które 
to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron (np. ujawnienie 
w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów, dewastacja, itp.),

  - w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych  do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 
do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,    jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, 
w których w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia
do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym                          z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych 
i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem 
lub usunięciem kolizji,

- wynagrodzenia:

- w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę 
(w szczególności podatku VAT),

- zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w punkcie 3)

- zmiany przedmiotu umowy:

- w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót np. z powodu błędów w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 
są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

- w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych 
niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- w przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym     z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

- W przypadku niewykonania/wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zmiany wykonania jakikolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych/wykonanych robót nie objętych zamówieniem podstawowym/ zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów na podstawie:

- kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót,

- w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

- Osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach:  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy.  W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy.

- W przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy.

- innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

      - Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy formularz cenowo-ofertowy.

      - Wykaz zrealizowanych robót budowlanych + referencje.

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

      - Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót.

      - Pełnomocnictwo do reprezentowania.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą operatora lub drogą elektroniczną z bezpiecznym podpisem.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia.

3. Wszelkie uzupełnienia oferty będą na pisemne wezwanie  Zamawiającego w stosownym terminie.

XI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania 
się z Wykonawcami

1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

-w sprawach dotyczących procedury jak i przedmiotu zamówienia:  
Halina Krakowska – Prezes Stowarzyszenia e-mail: halinakrakowska777@gmail.com,  sekretariat@gnojnik.pl

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego  wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 148. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpóźniej w dacie zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego: rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w  Brzesku o/Gnojnik 10 9453 0009 0020 0200 0039 0008 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Żerkowie.

Za datę wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu uznaje się datę uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej 
bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach ważność gwarancji musi mieć termin o 30 dni dłuższy od umownego terminu wykonania zamówienia.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka dopuszczalnych form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w art.151 i art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do formy zabezpieczenia.

- XIII. Odrzucenie oferty:

Odrzuceniu podlegają oferty:

- Których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- Została złożona przez podmiot:

- niespełniający warunków udziału w postępowaniu

- powiązanych osobowo lub kapitałowo

- została złożona po terminie składania ofert.

Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo, jeżeli osoba powiązana nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu 
w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania.

- XIV. Termin związania ofertą:

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVI. Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

- do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,

- zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

- odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

- unieważnienia postępowania, jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwotę tą zamawiający poda 
w dniu otwarcia ofert bezpośrednio przed otwarciem ofert.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia 
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku 
do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, 
o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów 
lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, 
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów 
i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie 
do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

- Zamawiający informuje, że rozliczenie z Wykonawcą ma charakter kosztorysowy.

Załączniki:

- Formularz cenowo-ofertowy.

- Wykaz zrealizowanych robót budowlanych.

- Wykaz osób.

- Wzór umowy

- Przedmiary robót

- Dokumentacja  projektowa

…………………………………….

ZatwierdzaM